# 变更公告附件

各供应商：

为进一步明确本项目（CCDC30252153）测试评估工作的具体范围、实施路径与交付要求，确保测评工作聚焦核心、过程清晰、成果可验，现对采购方案相关内容作如下说明与细化。

- 测试核心目标

- 本次测试评估服务应聚焦于目标平台在指定国产化信息技术环境下的适配情况，原则上不涉及对平台各系统具体业务功能与流程的验证。测试重点须围绕“自主可控”核心目标，对平台构成要素的兼容性、替代符合度及替代安全性进行穿透式检测。

- 测试核心路径

供应商应制定详尽的自主可控测试评估方案，包括但不限于以下工作流程：

自主可控清单建立：全面梳理被测评平台所涉及的基础软硬件（如服务器、操作系统、数据库、中间件等），形成范围内系统资产资源清单。

关键组件识别：针对被测评平台所提供软件物料清单，并结合用户特性挑选关键应用组件进行自主可控评估。

适配度测试执行：

- 安装部署测试：验证平台各组件在国产化环境中的安装、部署、配置的可行性。

- 兼容性测试：测试平台在国产化环境下的基本功能运行、数据读写、接口调用等是否正常。

- 性能比对测试：在同等业务压力模型下，比对平台在国产化环境与原环境的核心性能指标差异。

- 组件分析：基于软件物料清单中关键组件情况，对平台中符合自主可控要求的组件比例进行量化评估。

- 测试核心内容

- 本次测评主要包括：国资监管主系统、“三重一大”监管系统、改革三年行动在线督办系统、监督追责管理系统、企业组织机构基本信息管理系统、节能综合管理系统、党建管理系统等7个系统。核心资源详见下表：

| - 序号 | - 系统名称 | - 服务器数量 | - 数据库数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 国资监管主系统 | - 20 | - 7 |
| - 2 | - “三重一大”监管系统 | - 2 | - 1 |
| - 3 | - 改革三年行动在线督办系统 | - 2 | - 1 |
| - 4 | - 监督追责管理系统 | - 2 | - 1 |
| - 5 | - 企业组织机构基本信息管理系统 | - 2 | - 1 |
| - 6 | - 节能综合管理系统 | - 15（容器化） | - 2 |
| - 7 | - 党建管理系统 | - 32（容器化） | - 2 |

- 关键功能详见下表：

| - 业务系统 | - 模块 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 国资监管主系统 | - 数据填报 | - 实现国资委监管任务及各项管理任务的填报、汇总、审核、审批等功能 |
|  | - 综合查询 | - 用于各项填报任务的关键数据查询及模板配置 |
|  | - 国资交换 | - 实现监管任务数据的加密及上报国资委功能 |
|  | - 参数管理 | - 监管任务及报表配置管理 |
|  | - 公式管理 | - 设置审核公式，保障数据的逻辑性及完整性 |
|  | - 监管指标管理 | - 展示国资监管数据，支持浏览库表、维度、Cube、指标方案、文件信息资源。默认按主题域-目录-信息资源树形展示。支持查看信息资源数据图谱时定位到数据资源中。 |
|  | - 数据分析 | - 提供折线直方图、饼图、堆积图、仪表盘、仿杜邦图、雷达分析图、数据地图等图形形式，基于国资监管数据，开发各类驾驶舱及仪表盘。包括资金监管、经营分析、生产运营、移动端等可视化界面。 |
| - “三重一大”监管系统 | - 我的任务 | - 根据人员角色不同，审核人员可以在我的待办里面查看待审批的单据 |
|  | - 人员管理 | - 提报账号开通或注销申请功能 |
|  | - 数据统计列表 | - 查看集团所有不同类型数据同比环比情况 |
|  | - 企业数据上传 | - 所属企业企业信息、事项清单、制度信息等数据上传至国资监管平台操作页面 |
|  | - 企业信息 | - 用于下属企业信息填报，用户登录系统后可以查看企业的基本信息、党委（党组）成员、经理班子成员、董事会成员及其他成员 |
|  | - 事项清单 | - 用于重大项目的填报，用户登录系统后可以查看“三重一大”事项清单的分布、决策及完成情况 |
|  | - 制度信息 | - 用于重要制度文件的填报，用户登录平台后可以实时查看制度建设、审批情况， |
|  | - 决策会议 | - 用于重大事项、重要人事任免、大额资金使用相关会议的提出、审批、召开、表决、决策等各环节的记录 |
|  | - 组织实施 | - 用于对主要议题进行督办，及时掌控议题的实施状态 |
|  | - 回收站 | - 保存已经删除的事项清单 |
|  | - 审批人维护 | - 统支持对不同层级的公司填报、审批人员进行维护，界面化配置，方便操作，可以实时变更和维护 |
| - 改革三年行动在线督办系统 | - 数据填报 | - 按照月份为单位，综合填报数据 |
|  | - 集团业务部门改革工作完成情况 | - 集团负责查看任务完成进度、填写状态以及进行审批操作 |
|  | - 各企业改革工作完成情况 | - 每个二级单位以附件的形式导入实施方案，并按月填写任务完成度 |
|  | - 系统管理 | - 管理员专用，维护系统用户（新增、修改、删除）、修改密码等 |
|  | - 使用说明 | - 系统使用说明 |
| - 企业组织机构基本信息管理系统 | - 单据录入 | - 所属企业录入、查看单位信息页面 |
|  | - 报表填报 | - 定期填报企业经营、生产、安全数据页面 |
|  | - 组织地图 | - 根据组织机构信息，生成组织地图可视化界面 |
|  | - 机构树形展示 | - 根据组织机构信息，生成集团组织树形图 |
|  | - 流程监控 | - 监控各单据流程进展情况 |
|  | - 数据查询 | - 实现各项指标的自定义查询 |
| - 监督追责管理系统 | - 实时报告 | - 登记并处理线索，完成实时报告信息填报 |
|  | - 企业基本信息 | - 所属企业本登记单位基本信息 |
|  | - 央企规章制度 | - 所属企业本上传单位有关制度、办法 |
|  | - 季度报告 | - 生成监督追责季度报告 |
|  | - 年度报告 | - 生成监督追责年度报告 |
|  | - 央企禁入限制人员信息 | - 登记禁入限制人员信息 |
| - 节能综合管理系统 | - 驾驶舱 | - 图文数结合展现集团公司与行业板块整体节能管理情况 |
|  | - 上报管理 | - 实现基层企业、二级公司节能月度和年度数据上报及审核功能，对集团公司下属企业上报质量进行量化评价，展示填报审核汇总信息 |
|  | - 目标责任 | - 实现集团公司目标责任制定、分解、执行过程管理 |
|  | - 统计报表 | - 展示国资委体系与中煤体系统计口径报表 |
|  | - 分析评估 | - 基于企业上报节能数据，以台账和图形化方式展示节能统计台账、能源消费分析、分析报告等功能 |
|  | - 能源监测 | - 以图形页面展示高耗能企业总体能源监测情况 |
|  | - 综合管理 | - 实现节能工作综合管理 |
|  | - 项目管理 | - 实现节能项目的统一管理 |
|  | - 制度体系 | - 实现法律法规标准管理、先进节能技术库、节能资讯公告、节能智答等制度体系功能 |
|  | - 基础管理 | - 实现节能管理系统基础信息与参数配置管理 |
| - 党建管理系统 | - 党建工作台 | - 分别建立党委、党支部工作台和党员工作台 |
|  | - 党组织管理 | - 梳理党组织机构数据，对党组织信息、组织机构范围内、党组织领导班子换届和历史党组织进行统一管理 |
|  | - 党员管理 | - 建立党员政治生涯的全周期管理，对组织内正式党员、历史党员、流动党员、失联党员相关信息的维护 |
|  | - 督办任务 | - 实现督办任务的下达和承办的全流程管理，并对督办任务情况进行统计分析 |
|  | - 党务管理 | - 具备三会一课、组织生活会、民主评议党员、主题党日及其他形式的主题活动的统一管理功能 |
|  | - 党委工作 | - 提供党委工作信息的录入功能 |
|  | - 统战信息 | - 实现统战工作领导小组、党外代表人士联系对象、统战工作人员、建言献策工作室的线上管理 |
|  | - 党建云展馆 | - 用音频、视频、图文等多种方式，展示党建云展馆面貌 |
|  | - 统计报表 | - 对党建业务的重要工作内容和各类信息进行统计，结合数据信息的整合情况，可根据需求定制化输出工会、团青等报表信息 |
|  | - 教育培训 | - 党员可以随时随地进行在线学习,并可查询自己的学习进度和成绩党组织可以方便地管理党员信息、学习资源等，制定学习计划和考核标准 |
|  | - 宣传文化 | - 集团品牌宣传文化等信息录入及维护 |
|  | - 工会工作 | - 具备组织人员信息、日常活动开展情况、工会经费使用情况等内容实施线上录入、查询、统计等功能 |
|  | - 共青团工作 | - 实现团青相关组织人员情况、青年安全生产情况、青年创新创效情况等内容进行线上管理 |
|  | - 乡村振兴 | - 建立乡村振兴信息统一管理系统，包括人员基本信息和资金收支情况的管理统计 |

- 交付物要求

最终交付物需包含《自主可控测试评估报告》、测试过程支撑材料（包括但不限于测试用例集、测试脚本、测试工具列表、关键测试过程截图或录屏、原始性能数据文件、软件物料清单等），应在报价文件中提供其计划出具的最终交付报告样本的样本框架或模板，以展示成果形式。

- 其他说明

- 本次测评旨在客观反映范围内系统自主可控改造现状，为后续工作提供精准决策依据。请各供应商全面评估并科学制定方案，基于上述内容及所附资料，在报价文件中重点编制并呈现针对适配性测试的技术方案、人员配置（需具备相关国产化适配测试经验）、进度安排及质量保障措施。